ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства

Общество с ограниченной ответственностью «Дневник.ру»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

полное и сокращённое (если имеется) наименование Публичного партнёра, направляющего предложение на рассмотрение в уполномоченный орган, или инициатора Проекта − лица, обеспечившего разработку предложения и направляющего его на рассмотрение указанному Публичному партнёру

197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, лит. А, офис 309/310

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

место нахождения и адрес, контактные данные Публичного партнёра или инициатора Проекта

Перечень определений, обозначений и сокращений, используемых в настоящем документе, приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень определений, обозначений и сокращений

|  |  |
| --- | --- |
| **Сокращение** | **Расшифровка** |
| Платформа | Цифровая образовательная платформа Еврейской автономной области, созданная на основе АИС «Дневник-ОО», АИС «Дневник-ОДО», АИС  «Дневник-ПОО», АИС «Зачисление в ОО», АИС  «Зачисление в ОДО», АИС «Зачисление в ПОО», АИС  «Госуслуги», АИС «Контингент», АИС «Комплектование ДОО», АИС «Мониторинг» |
| Проект | Проект государственно-частного партнёрства по созданию, обеспечению функционирования и техническому сопровождению Цифровой образовательной Платформы Еврейской автономной области |
| Публичный партнёр | Правительство Еврейской автономной области |
| Регион | Еврейская автономная область |
| Соглашение о ГЧП | Соглашение о государственно-частном партнёрстве по созданию, обеспечению функционирования и техническому сопровождению Цифровой образовательной Платформы Еврейской автономной области |
| Частный партнёр | Общество с ограниченной ответственностью «Дневник.ру» |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ЕСИА | Единая система идентификации и аутентификации |
| МОУО | Муниципальный орган управления образованием |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| НДФЛ | Налог на доходы физических лиц |
| ОО | Образовательная организация |
| ПО | Программное обеспечение |
| РОУО | Региональный орган управления образованием |
| ТЗ | Техническое задание на создание, обеспечение функционирования и техническое сопровождение Платформы |
| ЭВМ | Электронно-вычислительная машина |

Содержание

[1 Описание проекта государственно‑частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства, а также обоснование его актуальности 5](#_Toc76044849)

[2 Цели и задачи реализации проекта государственно‑частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства, определяемые с учётом целей и задач, которые предусмотрены государственными (муниципальными) программами 10](#_Toc76044850)

[3 Срок реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства или порядок определения такого срока 12](#_Toc76044851)

[4 Сведения о Публичном партнёре 13](#_Toc76044852)

[5 Сведения о лице, обеспечившем разработку предложения о реализации проекта государственно‑частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства (Публичный партнёр или лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «О государственно-частном партнёрстве, муниципально‑частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» может быть Частным партнёром) 14](#_Toc76044853)

[6 Сведения об объекте, предлагаемом к созданию и (или) реконструкции 15](#_Toc76044854)

[7 Оценка возможности получения сторонами соглашения о государственно-частном партнёрстве или соглашения о муниципально-частном партнёрстве дохода от реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства 18](#_Toc76044855)

[8 Сведения о прогнозируемом объёме финансирования проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства 21](#_Toc76044856)

[9 Сведения о финансовой эффективности проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства 24](#_Toc76044857)

[10 Сведения о социально-экономическом эффекте от реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства 25](#_Toc76044858)

[11 Сведения о сравнительном преимуществе проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства 28](#_Toc76044859)

[12 Описание рисков, связанных с реализацией проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства 29](#_Toc76044860)

1. Описание проекта государственно‑частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства, а также обоснование его актуальности
2. Наименование проекта государственно‑частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства:

Создание, обеспечение функционирования и техническое сопровождение Цифровой образовательной платформы Еврейской автономной области (далее – Платформа).

1. Обоснование актуальности проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства:

Реализация проекта государственно‑частного партнёрства (далее – Проект) позволит региональным и муниципальным органам управления образованием отказаться от затрат на сопровождение и модернизацию информационных систем, направленных на автоматизацию системы образования.

Проект создаёт условия для массовой автоматизации делопроизводства в образовательных организациях, реализует единое пространство для межведомственного взаимодействия, способствует повышению качества оказания государственной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости обучающихся в формате электронного журнала и электронного дневника.

Проект способствует реализации:

* указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
* указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы»;
* распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993‑р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями».

Предлагаемый Проект имеет следующие характеристики:

* реализуется в соответствии со всеми федеральными нормативно-правовыми актами и поручениями Президента;
* не требует финансирования или софинансирования на создание, обеспечение функционирования и техническое сопровождение Платформы со стороны бюджета Региона;
* позволяет в кратчайшие сроки создать, обеспечить функционирование и техническое сопровождение Платформы в секторе образования;
* позволяет продемонстрировать эффективность работы механизмов государственно-частного партнёрства, а также повысить инвестиционную открытость и привлекательность в Регионе.

Затраты Региона на программное обеспечение для информатизации образовательного сектора за последние 5 лет составили не менее 10 200 000 рублей[[1]](#footnote-2)\* (без учёта сопутствующих затрат и мультипликативного эффекта). Частный партнёр предлагает избежать данных затрат путём создания, обеспечения функционирования и технического сопровождения комплекса образовательных систем, что относится к обязательствам Частного партнёра по Соглашению о ГЧП, а также внедрения дополнительных модулей за счёт собственных средств Частного партнёра. Таким образом, бюджет Региона избавится от неэффективных расходов и высвободит дополнительные ресурсы для реализации перспективных тенденций в образовании.

1. Краткое описание проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства:

Частный партнёр предлагает создание Платформы путём создания, обеспечения функционирования и технического сопровождения комплекса образовательных систем, что относится к обязательствам Частного партнёра по Соглашению о ГЧП, а также внедрения дополнительных модулей за счёт собственных средств Частного партнёра.

1. Создание объекта (объектов) соглашения о государственно-частном партнёрстве или соглашения о муниципально-частном партнёрстве Частным партнёром:

В рамках реализации Проекта будет создана Платформа, которая обеспечит достижение следующих результатов:

* создание и развитие единой системы, способствующей эффективной информатизации образовательного сектора Региона;
* повышение прозрачности образовательного процесса в образовательных организациях;
* обеспечение информационной открытости образовательного сектора Региона, повышение эффективности взаимодействия участников образовательного сектора;
* предоставление общей информации о сфере образования в сети Интернет;
* приём заявлений и зачисление в образовательные организации в электронном виде;
* увеличение количества зарегистрированных в ЕСИА граждан путём реализации функции авторизации через ЕСИА в сервисах электронных журналов и дневников.

Платформа предназначена для автоматизации работы образовательных организаций, оказания государственных (муниципальных) образовательных услуг в электронном виде, достижения показателей качества и доступности образования в соответствии с требованиями Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

Создание Платформы направлено на решение задач, определённых Президентом Российской Федерации в поручениях по результатам заседания Государственного совета от 23 декабря 2015 г. Пр-15ГС, и положений дорожной карты реализации Концепции региональной информатизации:

* оказание государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, в соответствии с которым должно быть обеспечено функционирование ведомственных информационных систем для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
* реализация проекта «Переход на электронную форму учёта успеваемости в общеобразовательных организациях», в рамках которого должен быть обеспечен переход общеобразовательных организаций на электронную форму учёта успеваемости;
* создание в образовательных организациях высокотехнологичной среды, в том числе сервисов и ресурсов для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Должны быть созданы и функционировать региональные сервисы, а также информационные ресурсы для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1. Осуществление Частным партнёром финансирования создания объекта:

Частный партнёр полностью осуществляет финансирование создания Платформы.

1. Осуществление Частным партнёром эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта:

Частный партнёр осуществляет эксплуатацию и техническое сопровождение Платформы согласно разделу 5 Технического задания на создание, обеспечение функционирования и техническое сопровождение Платформы (далее – ТЗ) «Требования к техническому сопровождению».

1. Срок или порядок определения срока возникновения права собственности на объект у Частного партнёра:

Право собственности (Исключительное право) возникает у Частного партнёра с момента создания Платформы согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Предложению).

1. Необходимость проектирования объекта Частным партнёром (если предусматривается):

Не требуется. Проект Платформы разработан. Расходы на проектирование Платформы, которые могут потребоваться в процессе реализации Платформы, принимает на себя Частный партнёр.

1. Необходимость осуществления Частным партнёром полного или частичного финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается):

Частный партнёр полностью осуществляет финансирование эксплуатации и технического сопровождения Платформы.

1. Необходимость обеспечения Публичным партнёром частичного финансирования создания Частным партнёром объекта, а также финансирование его эксплуатации и (или) технического обслуживания (если предусматривается):

Не предусматривается.

1. Необходимость передачи Частным партнёром объекта в собственность Публичного партнёра по истечении определённого соглашением о государственно‑частном партнёрстве или соглашением о муниципально-частном партнёрстве срока, но не позднее дня прекращения соглашения (если предусматривается):

Не предусматривается. Исключительные права на программу для ЭВМ, входящую в состав Платформы, сохраняются за Частным партнёром.

1. Цели и задачи реализации проекта государственно‑частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства, определяемые с учётом целей и задач, которые предусмотрены государственными (муниципальными) программами
2. Цели реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства:

Цели реализации Проекта направлены на повышение качества образования и совершенствование системы учёта образовательных достижений обучающихся образовательных организаций Региона за счёт:

* автоматизации функций и процессов учебно-воспитательной и управленческой деятельности образовательных организаций и органов управления образованием;
* автоматизации процесса комплектования образовательных организаций, начиная с регистрации заявления до зачисления в образовательную организацию;
* создания единой образовательной информационной среды, вовлекающей всех участников образовательного процесса и предоставляющей возможность равного доступа для устранения цифрового неравенства.

1. Задачи реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства:

В задачи реализации Проекта входит:

* обеспечение возможности ведения электронного журнала (наполнение информацией базы данных электронного журнала, поддержание в актуальном состоянии имеющейся информации на ежедневной основе по факту возникновения данных для внесения на Платформу) общеобразовательных организаций всех уровней образования (ОО, ОДО, ПОО);
* обеспечение возможности социального сетевого взаимодействия пользователей Платформы;
* обеспечение приёма заявлений на зачисление в организациях всех уровней образования (ОО, ОДО, ПОО);
* обеспечение возможности уполномоченными сотрудниками РОУО и МОУО мониторинга качества образовательных услуг;
* обеспечение возможности сбора и управления данными об обучающихся в рамках автоматизации общеобразовательных систем;
* обеспечение возможности предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг сферы образования в электронном виде.

1. Цели и (или) задачи, предусмотренные государственными (муниципальными) программами, на достижение которых направлена реализация проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства, с указанием правовых актов и их пунктов:

Реализация Проекта способствует выполнению следующих целей и задач государственных программ в сфере образования:

* Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642:
  + Повышение качества образования;
  + Повышение доступности образования;
  + формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

1. Срок реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства или порядок определения такого срока
2. Срок реализации соглашения о государственно-частном партнёрстве или соглашения о муниципально-частном партнёрстве или порядок определения такого срока:

Дата начала реализации Проекта соответствует дате подписания Соглашения о ГЧП.

Дата окончания реализации Проекта – по истечении 10 лет с даты подписания Соглашения о ГЧП.

1. Срок осуществления Частным партнёром проектирования объекта или порядок определения такого срока (если предусматривается):

Не предусматривается.

1. Срок создания объекта Частным партнёром:

30 рабочих дней с даты подписания Соглашения о ГЧП.

1. Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта Частным партнёром или порядок определения такого срока:

Срок эксплуатации Платформы – с момента создания Платформы и до истечения 10 лет с даты подписания Соглашения о ГЧП.

1. Сведения о Публичном партнёре
2. Наименование и Публичного партнёра:

Правительство Еврейской автономной области**.**

1. Место нахождения и адрес Публичного партнёра:

679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, 18

1. Сведения о лице, обеспечившем разработку предложения о реализации проекта государственно‑частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства (Публичный партнёр или лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «О государственно-частном партнёрстве, муниципально‑частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» может быть Частным партнёром)
2. Наименование лица, обеспечившего разработку предложения о реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства:

Общество с ограниченной ответственностью «Дневник.ру».

1. Место нахождения и адрес лица, обеспечившего разработку предложения о реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства:

197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, лит. А, офис 309/310.

1. Объём расходов, понесенных инициатором проекта на подготовку предложения о реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства:

179 000 рублей 00 копеек.

1. Сведения об объекте, предлагаемом к созданию и (или) реконструкции
2. Вид объекта (объектов) в соответствии с [частью 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=9EC249BFAD9BDE097025433026F0A8B1C0354E1DA4AEC071FF04D7EAA997A0E9650A8A99538DCA01FDI7G) Федерального закона «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

Согласно статье 7 «Объекты соглашения о государственно‑частном партнёрстве, объекты соглашения о муниципально-частном партнёрстве», п.1, Платформа относится к:

19) программам для электронных вычислительных машин (программам для ЭВМ), базам данных, информационным системам (в том числе государственным информационным системам) и (или) сайтам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или других информационно-телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие программы для ЭВМ и (или) базы данных, либо совокупность указанных объектов, либо объекты информационных технологий и имущество, технологически связанное с одним или несколькими такими объектами и предназначенное для обеспечения их функционирования или осуществления иной деятельности, предусмотренной Соглашением о ГЧП.

1. Наименование собственника объекта, предлагаемого к реконструкции:

Не применимо.

1. Адрес (место нахождения) объекта, предлагаемого к созданию и (или) реконструкции:

Не применимо.

1. Перечень имущества, которое планируется создать, в том числе объекты движимого имущества, технологически связанные с объектами недвижимого имущества, с указанием технико-экономических характеристик:

Перечень подсистем, входящих в Платформу:

* АИС «Дневник-ОО»;
* АИС «Дневник-ОДО»;
* АИС «Дневник-ПОО»;
* АИС «Зачисление в ОО»;
* АИС «Зачисление в ОДО»;
* АИС «Зачисление в ПОО»;
* АИС «Госуслуги»;
* АИС «Мониторинг»;
* АИС «Комплектование ДОО»;
* АИС «Контингент».

Описание Платформы с указанием технико‑экономических характеристик приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Описание Платформы с указанием технико-экономических характеристик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технико‑экономической характеристики** | **Значение** |
|  | Режим работы | 24\*7\*365 (рабочее время Платформы – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году) |
|  | Средний уровень доступности | не ниже 98% рабочего времени Платформы |
|  | Аварийные режимы работы (более 1 часа простоя) | не чаще 1 раза в месяц в течение учебных периодов |
|  | Плановая производительность в части обработки запросов в секунду | начальное значение – 400. Ежегодный прирост – 200 |
|  | Среднее количество уникальных активных пользователей в день (без учета летних месяцев) | начальное расчётное значение – 11 648 |
|  | Предполагаемый объём финансирования технической и пользовательской поддержки Платформы, руб. | 1 588 085 |
|  | Предполагаемый объём финансирования адаптивного сопровождения и развития Платформы, руб. | 554 008 |

1. Информация о наличии (об отсутствии) прав третьих лиц в отношении объекта, в том числе прав государственных или муниципальных унитарных предприятий, государственных или муниципальных бюджетных учреждений:

Права третьих лиц не зарегистрированы.

1. Наличие задания на проектирование объекта:

Не предусматривается.

1. Наличие проектной документации на объект:

Не требуется.

1. Наименование собственника проектной документации на объект (если имеется):

Не применимо.

1. Юридическое лицо, осуществлявшее разработку проектной документации на объект или задания на проектирование объекта (если имеется):

Не применимо.

1. Оценка возможности получения сторонами соглашения о государственно-частном партнёрстве или соглашения о муниципально-частном партнёрстве дохода от реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства
2. Объём производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства (по годам):

Приведён в разделе 7 «Состав работ по реализации Проекта» ТЗ.

1. Планируемая себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства (по годам):

Приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Планируемая себестоимость услуг в рамках реализации Проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **ИТОГО** |
| Себестоимость, руб. | 22 713 | 49 060 | 83 130 | 115 187 | 140 086 | 160 026 | 181 225 | 202 367 | 225 573 | 251 040 | 147 863 | 1 578 271 |

1. Объём планируемой выручки Частного партнёра от представления потребителям товаров, работ, услуг в рамках реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства (по годам):

Приведён в таблице 4.

Таблица 4 – Объём планируемой выручки Частного партнёра от оказания услуг в рамках реализации Проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **ИТОГО** |
| Выручка,  руб. | 454 262 | 981 206 | 1 662 600 | 2 303 739 | 2 801 722 | 3 200 528 | 3 624 510 | 4 047 340 | 4 511 453 | 5 020 808 | 2 957 261 | 31 565 428 |

1. Планируемые налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства (по годам):

Приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Планируемые налоговые доходы бюджетов системы РФ от реализации Проекта (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **ИТОГО** |
| НДС (налог на добавленную стоимость), руб. | 34 943 | 75 477 | 127 892 | 168 566 | 199 260 | 220 847 | 239 445 | 258 959 | 279 429 | 300 895 | 171 400 | 2 077 115 |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| НДФЛ (налог на доходы физических лиц), руб. | 44 887 | 31 813 | 33 403 | 35 073 | 33 073 | 33 783 | 35 472 | 37 245 | 39 108 | 41 063 | 26 783 | 391 704 |
| Обязательные страховые взносы, руб. | 104 277 | 73 903 | 77 598 | 81 478 | 76 832 | 78 480 | 82 404 | 86 524 | 90 850 | 95 393 | 62 219 | 909 958 |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| Налог на прибыль, руб. | 0 | 4 600 | 126 743 | 256 650 | 403 721 | 475 332 | 549 675 | 623 515 | 704 856 | 794 418 | 450 362 | 4 389 872 |
| **ИТОГО, руб.** | **184 107** | **185 793** | **365 637** | **541 768** | **712 887** | **808 442** | **906 996** | **1 006 244** | **1 114 243** | **1 231 769** | **710 765** | **7 768 649** |

1. Планируемые неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства (по годам):

Отсутствуют.

1. Сведения о прогнозируемом объёме финансирования проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства
2. Общий прогнозируемый объём финансирования проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства:

Приведён в таблице 6.

Таблица 6 – Общий прогнозируемый объём финансирования Проекта

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ИТОГО** |
| ИТОГО,  руб. | 8 275 740 |

1. Прогнозируемый объём финансирования создания объекта (по годам):

Приведён в таблице 7.

Таблица 7 – Прогнозируемый объём финансирования создания Платформы (по годам)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2021** |
| Прогнозируемый объём финансирования создания Платформы, руб. | 1 572 281 |

1. Прогнозируемый объём финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (по годам):

Приведён в таблице 8.

Таблица 8 – Прогнозируемый объём финансирования эксплуатации и технического обслуживания Платформы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **ИТОГО** |
| ИТОГО,  руб. | 593 105 | 620 873 | 650 257 | 643 615 | 663 354 | 694 519 | 727 241 | 761 600 | 797 677 | 551 219 | 6 703 459 |

1. Объём финансирования проекта за счёт собственных средств Частного партнёра (по годам):

Приведён в таблице 9.

Таблица 9 – Объём финансирования Проекта за счёт собственных средств Частного партнёра (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **ИТОГО** |
| Сумма инвестиций,  руб. | 1 572 281 | 593 105 | 620 873 | 650 257 | 643 615 | 663 354 | 694 519 | 727 241 | 761 600 | 797 677 | 551 219 | 8 275 740 |

1. Прогнозируемый объём финансирования за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания Частным партнёром объекта (по годам, если предусматривается):

Не предусматривается.

1. Прогнозируемый объём финансирования за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (по годам, если предусматривается):

Не предусматривается.

1. Необходимый объём заёмного финансирования реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства (по годам, если предусматривается):

Не предусматривается.

1. Планируемый срок погашения заёмного финансирования (если предусматривается):

Не предусматривается.

1. Сведения о финансовой эффективности проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства
2. Чистая приведённая стоимость проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства для Частного партнёра:

Приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Чистая приведённая стоимость Проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV),  руб. | 7 601 925 |

1. Сведения о социально-экономическом эффекте от реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства
2. Целевые показатели (индикаторы) государственных (муниципальных) программ, достижению которых будет способствовать реализация проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства, с указанием правовых актов и их пунктов:

Реализация Проекта направлена на выполнение следующих целевых показателей (индикаторов) государственных (муниципальных) программ:

* Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642:
  + вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
  + увеличение доли обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам;
  + создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды, в том числе: увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды;
  + увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;
  + численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования (нарастающим итогом).
* Государственная программа Еврейской автономной области «Развитие образования Еврейской автономной области» на 2018 - 2024 годы, утверждена постановлением Правительства Еврейской автономной области от 11 февраля 2019 года № 25-пп:
  + доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным);
  + доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;
  + численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования.

1. Вклад проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства в достижение целевых показателей (индикаторов), указанных в [пункте 47](#P225):

* общее повышение конкурентоспособности образования в Регионе за счёт реализации Платформы, которое способствует увеличению глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождению РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
* создаваемая Платформа способствует использованию отечественного ПО государственными органами, органами местного самоуправления и образовательными организациями Региона, т.к. информационные системы, входящие в состав реализуемой Платформы, регистрируются в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;
* создание Платформы способствует выполнению Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части развития образовательных областей Региона путём автоматизации системы образования;
* учащиеся общеобразовательных организаций за счёт использования Платформы получат и улучшат свои цифровые навыки;
* учащиеся в Регионе за счёт использования функций Платформы смогут формировать и использовать профиль компетенций и персональную траекторию развития;
* создание Платформы способствует повышению уровня доступности результатов проведения ГИА и ЕГЭ. Это достигается за счёт реализации первоочередной государственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) и информации из базы данных ЕГЭ» в электронном виде;
* реализация Проекта направлена на увеличение количества образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения доступа к образовательным услугам, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья путём предоставления средств для получения дистанционного образования;
* создание Платформы способствует повышению доступности образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это достигается за счёт использования средств дистанционного образования для учеников, которые по тем или иным причинам не могут посещать образовательные учреждения.

1. Сведения о сравнительном преимуществе проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства
2. Коэффициент сравнительного преимущества проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства:

В связи с отсутствием бюджетного финансирования на создание, обеспечение функционирования и техническое сопровождение проекта, а также финансовых рисков, которые Публичный партнёр должен на себя принять в рамках реализации проекта, k=1,82.

k=1-(PBVp+PRVp)/(PBVc+PRBc), где:

* k – коэффициент сравнения преимущества реализации Проекта при заключении Соглашения о ГЧП или государственного контракта;
* PBVp – чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации Проекта;
* PRVp – суммарный объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков при реализации Проекта;
* PBVc – чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации государственного контракта;
* PRBc – суммарный объём принимаемых публично-правовым образованием обязательств в случае возникновения рисков при реализации государственного контракта.

1. Описание рисков, связанных с реализацией проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного партнёрства
2. Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков подготовительных и проектировочных мероприятий:

Не предусматривается.

1. Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков создания объекта:

Приведена в таблице 11.

Таблица 11 – Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков создания Платформы

|  |  |
| --- | --- |
| Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков создания Платформы, руб. | 72 548 |

1. Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков эксплуатации объекта:

Приведена в таблице 12.

Таблица 12 – Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков эксплуатации Платформы

|  |  |
| --- | --- |
| Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков эксплуатации Платформы, руб. | 1 015 182 |

1. Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков получения доходов по проекту государственно-частного партнёрства или проекту муниципально-частного партнёрства:

Приведена в таблице 13.

Таблица 13 – Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков получения доходов по Проекту

|  |  |
| --- | --- |
| Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков получения доходов по Проекту, руб. | 415 423 |

1. Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения иных рисков:

Приведена в таблице 14.

Таблица 14 – Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения иных рисков

|  |  |
| --- | --- |
| Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения иных рисков, руб. | 2 845 |

1. \* Согласно сведениям официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок: http://www.zakupki.gov.ru/ [↑](#footnote-ref-2)